В 2012 году проведен следующий объем работ по благоустройству:

Благоустройство станицы Каневской**.**

1. Окрашено бордюрного камня вертикальной разметкой – 13190 метров;

2. Окрашено барьерного ограждения вертикальной разметкой – 1970 метров;

3. Окрашено пешеходных ограждений - 2150 метров;

4. Побелено 2341 дерево;

5. Произведен косметический ремонт и санитарная очистка прилегающей территории памятников землякам погибших в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг. на хуторе Орджоникидзе, хуторе Средние Челбассы, хуторе Сухие Челбассы;

6. Окрашена стела памятника « Братская могила партизан и мирных жителей, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1919гг., 1942-1943гг.» на Площади революции в ст. Каневской.

7. произведена окраска детских спортивных площадок станицы Каневской и прилегающих хуторов Сухие Челбассы, Средние Челбассы и Орджоникидзе.

Капитальный ремонт дорог.

По краевой целевой программе «Капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог местного значения Каневского сельского поселения на 2012 год» произведен ремонт асфальтового покрытия улиц:

1. Ул. Нестеренко от ПК0+00 (ул. Ростовская до ПК6+04 в истце Каневской); 2. Ул. Береговая от ПК0+00 (ул. Горького) до ПК8+50 в ст-це Каневской;

3. Ул. Северная от дома № 67 до дома № 135 в х. Сухие Челбассы;

4. Ул. Черноморская от дома № 71/1 до ул. Таманской в ст-це Каневской;

5. Ул. Айвазовского от ул. Горького до ул. Некрасова в ст-це Каневской;

6. Ул. Кубанская от ПК0+00 (ул. Больничная) до ПК4+62, от ПК5+28(ул. Таманская) до ПК14+89 в ст-це Каневской.

Ремонт проездов к многоквартирным домам.

По краевой целевой программе «Капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог местного значения Каневского сельского поселения на 2012 год» произведен ремонт асфальтового покрытия проездов к многоквартирным домам:

1. От ул. Черноморской к дворовой территории многоквартирного дома № 44 ул. Черноморская в ст-це Каневской;

2. От ул. Гагарина к дворовым территориям многоквартирных домов № 13 и № 13 «А» ул. Гагарина в ст-це Каневской;

3. От ул. Вокзальной к дворовой территории многоквартирного дома № 76, № 80 ул. Вокзальной в ст-це Каневской;

4. От ул. Чапаева к дворовой территории многоквартирного дома № 10 ул. Чапаева в ст-це Каневской;

5. От ул. Чипигинской к дворовой территории многоквартирного дома № 123, ул. Чипигинской в ст-це Каневской.

Работы по капитальному ремонту дорог в 2012 году выполнены на сумму 21.6 млн. рублей, из них 4.5млн. рублей выделено из бюджета Каневского сельского поселения Каневского района.

В 2013 году планируется произвести работы по ремонту асфальтового покрытия проезжей части улиц Каневского сельского поселения общей протяженностью семнадцать километров. На эти цели планируется привлечь из краевого и местного бюджетов порядка 70 млн. рублей.

Дорожная безопасность.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 (Пешеходный переход) – 2500 м2. на сумму 314 тыс. руб.

Выполнены работы по нанесению осевой дорожной разметки – 1600 м2 на сумму 407 тыс. руб.

Установлена искусственная дорожная неровность (лежачий полицейский) совместно с дорожными знаками в центральной части станицы Каневской по ул. Нестеренко напротив РОВД**.**

Ямочный ремонт дорог.

В 2012 году произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия в станице Каневской на следующих улицах: улица Кубанская, улица Таманская, улица Октябрьская, улица Нестеренко, улица Элеваторная, улица Черноморская, улица Вокзальная, улица Длинная; улица Свердликова, улица Горького, улица Уманская, улица Береговая, улица Гагарина, улица Тракторная, улица Герцена, улица Некрасова, улица Северная, улица Терешкова, улица Чипигинская, улица Чапаева, улица Промысловая, улица Береговая. улица Краснодонская, улица Российская, улица Краснодарская, улица Больничная, улица Грузинская, улица Кузнечная, улица Полевая, улица Тургенева, улица 10-я Линия, улица Чигиринская, улица Днепровская, улица Казачья, улица 8-е Марта, улица Промысловая, улица Терешковой, улица Островского. улица Чипигинская, улица Газовиков, улица Чапаева, улица Ленина, улица Таманская, улица Гоголя, улица Криничная.

Общий объем выполненных работ – 3289.3м2, на сумму 1млн 987 тыс. руб.

Грейдирование улиц.

Проведены работы по исправлению основания дорожного покрытия с добавлением материала (щебень, гпс) на следующих улицах в ст-це Каневской:

1. ул. Чигиринская от дома №74 до дома №108 «А» - 1120 м2;

2. ул. К.Маркса от дома № 85 до дома № 93 – 690.0 м2;

3. ул. Цветочная от дома № 2 до ОСОШ № 38 – 605.5 м2;

4. ул. Ростовская от дома № 29 до дома № 67 – 1485.5 м2;

5. ул. Кладковая от дома № 27 до дома № 63 – 1750.8 м2;

6. ул. Резникова от дома № 37 до дома № 45 – 520 м2;

7. ул. Запорожская от ул. Длинной до ул. Комсомольской – 960 м2;

8. ул. Черноморская от дома № 178 до дома № 188 – 542.5 м2;

9. пер. Продольный на пересечении с ул. Темрюкской – 150 м2;

10. ул. Высоцкого от дома № 2 до дома № 32 – 1560.0 м2;

11. ул. Звездная от дома № 17 до дома № 37 – 1017.5 м2;

12. ул. Степная от дома № 86 до дома № 118 – 1516.5 м2;

13. ул. Советская от дома № 56 до дома № 62 – 399 м2;

14. ул. Советская от дома № 55 до дома № 67 – 405 м2;

15. ул. Партизанская от дома № 44 «А» до дома № 46 – 200 м2;

16. ул. Краевая от дома № 2 до дома № 32 – 1015 м2;

17. ул. Гагарина до дома № 2 до дома № 6 – 238.0 м2;

18. ул. Набережная от дома № 139 «А» до ул. Ленина – 465.0 м2;

Работы выполнены на общую сумму 1 млн. 677 тыс. рублей.

Тротуары.

Выполнены работы по устройству тротуарных  дорожек на следующих улицах:

1. улица Октябрьская от ул. Гоголя до дома № 95 – 14 метров;

2. улица Октябрьская от дома № 88 до № 90 – 24 метра;

3. улица Октябрьская напротив домов № 109 и № 112 – 23 метра;

4. улица Широкая от дома № 107 «А» до переулка Цветочного – 52 метра;

5. улица Элеваторная № 108 – 42метра;

6. улица Шевченко от ул. Хлеборобной до ул. Восточной – 156 метров;

7. улица Нестеренко напротив РОВД – 100 метров;

8. улица Черноморская от дома № 41 до ул. Уманской – 100 метров;

9. улица Цветочная от дома № 2 до ул. Широкой – 150 метров;

10. улица Комарова от дома № 3 до дома № 5 - 26 метров;

11. улица Московская от дома № 50 до ул. Горького – 50 метров;

12. улица Вокзальная от № 35 до № 37 – 78 метров.